| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ третий созыв |  |
| --- | --- |
| 28 ноября 2017 № 100 |  |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» и руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в здании Администрации МО Ивановский сельсовет и размещению на официальном сайте муниципального образования Ивановский сельсовет в сети «Интернет».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, мандатным вопросам, вопросам собственности, местного самоуправления, и экономическим вопросам (Тимофеев А. С.)

Глава муниципального образования -

Председатель Совета депутатов                                           Е. Г. Швецов

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, мандатным вопросам, вопросам собственности, местного самоуправления, и экономическим вопросам; депутатам МО Ивановский сельсовет, государственному управлению аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, прокуратуре района, в дело

Разослано:

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017 №  100

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Паспорт программы

| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| --- | --- |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 N 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» |
| Разработчик и ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Участники муниципальной программы | Управляющие организации, жители многоквартирных домов (далее - МКД), общественные организации, политические партии и др. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района с участием населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района 2. Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района. 3. Корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД. 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района. 4. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 5. Количество благоустроенных территорий общего пользования. 6. Площадь благоустроенных территорий общего пользования. 7. Наличие скорректированного нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 гг. Этапы не выделяются |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования - ___________рублей, в том числе: средства федерального бюджета - _________рублей; средства областного бюджета - ____________рублей; средства муниципального бюджета - _______рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района. 2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района. 3. Корректировка Правил благоустройства территории с. Ивановка, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |

Список определений, используемых в муниципальной программе

В настоящей муниципальной программе используются понятия «дворовая территория», «заинтересованные лица» в значении, установленном Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169), а также следующие основные понятия:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории и другие;

- отбор дворовой территории - процесс представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу;

- план благоустройства дворовой территории - схема размещения элементов благоустройства в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, с указанием стоимости реализации проекта;

- общественная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - общественная комиссия) - комиссия, созданная для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района

- общественные территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района (территории общего пользования) - территории, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

- участник отбора дворовой территории - физическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на формирование и подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

- участник отбора территории общего пользования - инициативная группа или юридическое лицо, направившее предложение на участие в отборе территорий для включения в муниципальную программу.

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района

Муниципальное образование Ивановский сельсовет – это динамично развивающаяся часть Оренбургского района. На территории сельсовета расположены современные жилые комплексы «Экодолье», «Приуралье», «Перовский». Многоквартирные дома, расположенные на территории вышеуказанных жилых комплексов построены менее 15 лет назад, имеют благоустроенную дворовую территорию, подъездные пути, детские площадки. Но в исторической части Ивановского сельсовета расположены 7 многоквартирных жилых домов, построенных более 50 лет назад. В вопросах благоустройства этой части Ивановского сельсовета имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых территорий, работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удаление старых и больных деревьев не проводятся.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодняшний день не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Внешний облик села, его эстетический вид зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения,  обустроенных мест отдыха жителей села.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также создание эффективных инструментов общественного участия и контроля.

В связи с этим следует создать многофункциональное разнообразие дворового пространства - насыщенность территорий жилых комплексов разнообразными зонами, удовлетворяющими потребности и интересы различных групп населения, сохраняя гармоничное сосуществование общественных и приватных пространств.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проведении мероприятий требуется проведение комплекса работ по ремонту и восстановлению асфальтового покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового пространства, создание разнообразных функциональных элементов детского и спортивного пространства, озеленения и освещения территорий.

Освещение улиц, дорог, проездов и дворовых территорий позволит создать безопасность и комфортность проживания, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, сформирует привлекательный облик города в вечернее время.

Пешеходная зона должна быть доступна и комфортна для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения, а также при различных погодных условиях.

Необходимо отметить, что одним из направлений благоустройства города является благоустройство территорий общего пользования - парков, скверов, бульваров и набережной.

Для защиты пространства от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) требуется увеличение площади озеленения территорий муниципального образования.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых и общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на комплексном и последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Реализация муниципальной программы позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности муниципального образования в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний облик села, обеспечит красоту и стабильность функционирования поселения, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения, обеспечит благоприятную, комфортную, доступную городскую среду для жителей и гостей сельского поселения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Повысит инициативность жителей в участии реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального образования.

Характеристика текущего состояния благоустройства муниципального образования Ивановский сельсовет приведена в приложении 1 к приложению к Решению.

- Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района с участием населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по:

- благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- благоустройству территорий общего пользования;

- принятию Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

- Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках мероприятия 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), а также выполнение работ, включенных в дополнительный перечень (оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории и другие).

Реализация данного мероприятия позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, а также сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

В рамках реализации мероприятия 2 «Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Реализация данного мероприятия позволит повысить качество городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

В рамках мероприятия 3 «Корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривается формирование единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района с участием населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к приложению к Решению);

- единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 6 к приложению к Решению);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, и приблизительные цены (приложение 7 к приложению к Решению);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств (приложение 8 к приложению к Решению);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 гг. (приложение 9 к приложению к Решению).

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение (объемы финансирования) реализации муниципальной программы с указанием направления расходования средств, источники финансирования и сроки реализации каждого мероприятия приведены в приложении 3 к приложению к Решению.

Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озеленения территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства.
Предполагается возможность дополнительного привлечения средств внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые согласовываются индивидуально.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств приведен в приложении 8 к приложению к Решению.

5.Прогноз ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы является:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования  Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к приложению к постановлению.

6. Мероприятия по утверждению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района на 2018-2022 годы» (приложение 4 к приложению к Решению)

6.1. Формирование адресного перечня дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования, прошедших отбор и не вошедших в муниципальную программу на 2018-2022 гг. в связи с превышением выделенных объемов бюджетных ассигнований.

6.2. Включение адресного перечня, указанного в пункте 6.1 настоящего Приложения, в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района на 2018 - 2022 годы» по результатам общественных обсуждений с учетом объемов бюджетных ассигнований.

6.3. Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района на 2018 - 2022 годы» в IV квартале 2017 года.

_________________________________________________________________

Приложение № 1 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от 28.11.2017 №  100

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие текущее состояние благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Ивановский сельсовет

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территории МКД | единиц |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц |  |  |  |  |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым/трудовым участием граждан | % |  |  |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц |  |  |  |  |
| 6. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |
| 7. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц |  |  |  |  |

_____________________________________________________________

Приложение № 2 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от 28 .11.2017  №  100

Сведения о показателях (индикаторах) реализации мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия/Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 5 |
| 1.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв. м | 11100 |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района) | % | 1,3 |
| 2. | Мероприятие 2 «Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района» |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 2.2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв. м | 11900 |
| 3. | Мероприятие 3 «Корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству» |  |  |
| 3.1. | Наличие скорректированного нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | да/нет | да |

_________________________________________________________________

Приложение № 3 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017  №  100

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | Период реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Программа, всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Актуализация Правил благоустройства территории МО в соответствии с федеральными требованиями |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________

Приложение № 4 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017 №  100

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района |  |  |
| Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования Ивановский сельсовет для общественного обсуждения проекта муниципальной программы |  |  |
| Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте муниципального образования Ивановский сельсовет порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, территории общего пользования, порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы |  |  |
| Создание общественной комиссии муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения, оценки и отбора предложений заинтересованных лиц по благоустройству |  |  |
| Утверждение муниципальной программы с учетом общественного обсуждения |  |  |
| Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и общественной территории с учетом общественных обсуждений |  |  |
| Реализация дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |
| Проведение общественных обсуждений и корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет в новой редакции |  |  |
| Предоставление в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области не менее двух реализованных проектов |  |  |
| Завершение реализации муниципальной программы |  |  |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальной программы комфортной городской среды на 2018-2022 гг. |  |  |

_________________________________________________________________

Приложение № 5 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017   №  100

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| 1. Ремонт дворовых проездов |  |
| --- | --- |
| Рисунок*. | Асфальтовое покрытие: 700 - 1500 руб./м(2) Бордюрный камень: 100 x 15 x 30 - 320 - 400 руб./шт. Поребрик: 100 x 20 x 8 - 120 - 200 руб./шт. |
| Рисунок*. |  |
| Рисунок*. | Тротуарная плитка: 300 - 700 руб./м(2) Стоимость укладки 1000 - 1200 руб./м(2) |
| Рисунок*. |  |
| 2. Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл Высота - 228 см Количество лампочек - 2 шт. Цена: 20000 - 25000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл Высота - 231 см Количество лампочек - 3 шт. Цена: 40000 - 45000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл Высота - 308 см Цена: 50000 - 70000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал основания: Металл/Пластик Материал плафона: Пластик Напряжение, В220V Количество ламп - 2 Потребляемая мощность, Вт7W Цвет основания: Серый Цвет плафона: Белый Цоколь лампы: G5.3 Цена: около 86000 руб. |
| 3. Установка скамеек |  |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл, дерево Размеры (мм): 1660 x 450 x 450 Цена: 10000 - 12000 руб. |
| Рисунок*. |  |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл, дерево Размеры (мм): 1800 x 400 x 450 Цена: 17000 - 20000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл, дерево Размеры (мм): 1500 x 360 x 490 Цена: 15000 - 20000 руб. |
| 4. Установка урн |  |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - сталь Размеры (мм): 1000 x 530 Объем: 35 литров Цена: 10000 - 15000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл, дерево Размеры (мм): 480 x 380 Объем: 40 литров Цена: 13000 - 15000 руб. |
| Рисунок*. | Характеристики: Материал - металл Размеры (мм): 720 x 470 Объем: 30 литров Цена: 5000 - 7000 руб. |
| Рисунок* | Характеристики: Материал - искусственный мрамор Размеры (мм): 550 x 400 Объем: 30 литров Цена: 3000 - 5000 руб. |

_______________________________________________

Приложение № 6 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017 №  100

Единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, входящим в минимальный перечень

Ремонт дворовых проездов

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3768,92 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ. 5 см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м(2) | 1 | 49,56 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) толщ. 10 см |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 164,02 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 116,82 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 138,06 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 113,28 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1 м(2) x 0,0003 тн | 14,16 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ. 7,5 см марки 1 (тип А) - проезжая часть | м(2) | 1 м(2) x 0,025 м x 2,34 тн | 729,24 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (а/б тип 2) - тротуар | м(2) | 1 | 518,02 |
| 10 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог. м | 1 | 388,22 |
| 11 | Установка нового бортового камня | 1 пог. м | 1 | 1142,24 |

Освещение дворовых территорий

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна 1-рожкового | шт. | 3142 |
| 3 | Установка кронштейна 2-рожкового | шт. | 3908 |
| 4 | Установка светильника на кронштейне | шт. | 1877 |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 70 |
| 6 | Установка шкафа управления | шт. | 1544 |
| 7 | Установка распределительной коробки | шт. | 686 |
| 8 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 9 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры ж/б | шт. | 3480 |
| 11 | Устройство фундаментов опор | шт. | 3649 |
| 12 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 13 | Демонтаж светильника | шт. | 732 |
| 14 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 15 | Демонтаж опоры | шт. | 709 |
| 16 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
| 17 | Монтаж кабеля в траншее | м | 493 |
|  | Материалы |  |  |
| 18 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 56,8 |
| 19 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 36,60 |
| 20 | Шкаф управления | шт. | 42360 |
| 21 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 91,38 |
| 22 | Выключатель | шт. | 54,52 |
| 23 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 24 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 25 | Провод СИП 2 x 16 | м | 34,20 |
| 26 | Провод СИП 4 x 16 | м | 68,40 |
| 27 | Провод СИП 4 x 25 | м | 94,70 |
| 28 | Провод СИП 3 x 35 + 1 x 54,6 | м | 146 |
| 29 | Провод СИП 3 x 35 + 1 x 54,6 + 1 x 16 | м | 160 |
| 30 | Коробка распределительная (IP-54) | шт. | 72,50 |
| 31 | Рейка DIN 30 см | шт. | 17,95 |
| 32 | Шина нулевая | шт. | 347,93 |

Установка скамьи

| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт. | 1510 |

Установка урны

| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт. | 820 |

Приложение № 7 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017  № 100

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |
| --- | --- |
| Рисунок*. | Игровой комплекс: Длина, мм: 14002 Ширина, мм: 6790 Высота, мм: 6422 Для детей от 7 до 12 лет Цена около 750000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка-балансир Размеры (мм): 2500 x 300 x 900 Материал: металл, фанера Цена около 11000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка-балансир Размеры (мм): 300 x 2700 Возраст: 7 - 12 лет Цена около 13000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка-балансир Размеры (мм): 3000 x 500 x 830 Материал: металл, фанера Цена около 16000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка-балансир Размеры (мм): 3000 x 500 x 830 Материал: металл, фанера Цена около 22000 руб. |
| Рисунок*. | Карусель Материал: металл, фанера Цена около 25000 руб. |
| Рисунок*. | Карусель Материал: металл, фанера Цена около 27000 руб. |
| Рисунок*. | Карусель Металл карусели покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. Цена около 30000 руб. |
| Рисунок*. | Качели Материал: металл Цена около 7000 руб. |
| Рисунок*. | Качели Размеры (мм): 1330 x 1330 x 2100 Цена около 15000 руб. |
| Рисунок*. | Качели с двойным подвесом Размеры (мм): 3750 x 1600 x 2250 Материал: металл стойки тр. пр. 50 x 50 Балка тр. пр. 60 x 60 Цепь короткозвенная 6 мм. Сиденья фанера 24 мм. Изделие покрывается порошковой краской. Цена около 18000 руб. |
| Рисунок*. | Качели-платформа для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 2600 x 1700 x 2500 Цена около 30000 руб. |
| Рисунок*. | Рукоход для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 3500 x 1200 x 1600 Цена около 115000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 900 x 2900 x 2100 Качели цепные, турник и 1 двойной скат с h = 1,00 м Цена около 70000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 4500 x 2900 x 2100 Шведская стенка, качели цепные, канат, турник и 1 двойной скат с h = 1,00 м Цена около 85000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине Материал: фанера, металл Цена около 18000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине: Материал: фанера, металл Цена около 25000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине: Материал: фанера, металл Цена около 18000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине: Материал: фанера, металл Цена около 25000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине Материал: фанера, металл Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине Материал: фанера, металл Цена около 30000 руб. |
| Рисунок*. | Качалка на пружине Материал: фанера, металл Цена около 19000 руб. |
| Рисунок*. | Счеты Размеры (мм): 1200 x 500, Н = 950, Н столиков = 350, 250 Цена около 10000 руб. |
| Рисунок*. | Счеты Размеры (мм): 1008 x 110 x 1300 Цена около 12000 руб. |
| Рисунок*. | Песочница Размеры (мм): 1500 x 1500 x 490 Цена около 26000 руб. |
| Рисунок*. | Песочница Размеры (мм): 950 x 780 x 240 Цена около 130000 руб. |
| Рисунок*. | Песочница Размеры (мм): 600 x 450 Цена около 26000 руб. |
| Рисунок*. | Стол-песочница для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 3070 x 3060, Н = 1110 Цена около 65000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 4440 x 4570 x 2730 Зоны безопасности (мм): 5440 x 5570 Цена около 120000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 3750 x 4700 x 2950 Цена около 175000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 2920 x 2860 x 1910 Цена около 150000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 3740 x 3740 x 2750 Цена около 150000 руб. |
| Рисунок*. | Канатный комплекс Размеры (мм): 7020 x 7020 x 3750 Цена около 275000 руб. |
| Рисунок*. | Дорожка детская Размеры (мм): 2340 x 885 x 330 Цена около 23000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 1250 x 650 x 650 Цена около 4000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 300 x 1000 x 320 Материалы: дерево, металл Цена около 4500 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 520 x 1680 x 1680 (высота сиденья 450) Материалы: дерево, металл Цена около 15000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 600 x 3100 x 1560 (высота сиденья 450) Материалы: дерево, металл Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 3050 x 3050 (высота сиденья 450, со спинкой 900) Материалы: дерево, металл Цена около 35000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Материал: фанера Цена около 15000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 2190 x 990 x 905 (высота сиденья 370) Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 1700 x 620 x 990 (высота сиденья 350) Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Скамья детская Размеры (мм): 1248 x 734 x 990 (высота сиденья 400) Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Столик детский Материал: фанера Цена около 15000 руб. |
| Рисунок*. | Качели Размеры (мм): 2100 x 1080 x 1850 Цена около 40000 руб. |
| Рисунок*. | Беседка детская Цена около 25000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Комплектация: 2 горки, туннель, рукоход, шведская стенка, 12 площадок, лиана Размеры: 13500 x 9500 x 5000 (3000, 8000) Цена около 500000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Комплектация: горки, туннель, рукоход, шведская стенка, площадки Размеры (мм): 9200 x 7800 x 4000 Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 8400 x 1100 x 2100 Цена около 120000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Комплектация: шведские стенки, туннель, спираль, горка, рукоход, площадка. Размеры (мм): 7200 x 6000 x 3500 Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 11840 x 11170 x 4480 (Н площадки = 1550, 1850) Цена около 580000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 10380 x 8500 x 8250 (Н площадок = 2050, 2550) Цена около 3000000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 4200 x 3815 x 3540 (Н площадки = 1550) Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 4930 x 3150 x 2800 (Н площадок 650) Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 5770 x 3240 x 2670 (Н площадок 650) Цена около 350000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Высота основной игровой платформы: 1500 мм, игровой платформы "Пентхаус": 2100 мм Размер основной игровой платформы, мм: 1930 x 1250, игровой платформы "Пентхаус", мм: 1400 x 750 x 1300 Кол-во мест: 10 коробок, объем упаковки (все места): 2,87 м(3) Цена около 250000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Комплектация: 2 горки, 2 перекладины-ограждения, крыша, защитные бортики, 2 лаза-лестницы вертик., лаз-лестница, лестница с бортиками Размеры (мм): 3200 x 3200 x 3000 Цена около 65000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 1250 x 1600 x 980 Материал: фанера Цена около 50000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 1500 x 1900 x 1500 Материал: фанера Цена около 70000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 1900 x 1400 x 1660 (высота площадок 200) Материал: фанера Цена около 50000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 2500 x 3600 x 2650 (высота площадок 200) Материал: фанера Цена около 260000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 2500 x 3600 x 2650 Высота площадок (мм): 200 Материал: фанера Цена около 260000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 2535 x 2690 x 1950 (высота площадок 200, 1330) Материал: фанера Цена около 130000 руб. |
| Рисунок*. | Лабиринт Размеры (мм): 1330 x 3800 x 3600 Материал: фанера Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Манеж с одним входом для детей с ограниченными физическими возможностями Размеры (мм): 2100 x 3550 x 2190 Цена около 120000 руб. |
| Рисунок*. | Мастерская-кухня с навесом для детей с ограниченными физическими возможностями Размеры (мм): 1365 x 1250 x 1825 Цена около 102000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 5720 x 4900 x 2700 (Н площадки = 420) Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 9209 x 6320 x 3100 (Н площадки = 600) Цена около 300000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями Размеры (мм): 7270 x 6885 x 2610 (Н площадки = 600) Цена около 250000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 3700 x 1750 x 3300 Цена около 350000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой домик Размеры (мм): 3700 x 3500 x 6700 Материал: дерево, пластик, резина, сетка Цена около 500000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс (тренажер) Размеры (мм): 2070 x 3170 x 2440 Допустимая нагрузка: 150 кг Цена около 32500 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер эллиптический Размеры (мм): 1000 x 6350 x 1600 Допустимая нагрузка: 150 кг Цена около 37000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер верхняя тяга Размеры (мм): 11150 x 780 x 1850 Допустимая нагрузка: 150 кг Цена около 28000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер шаговый Размеры (мм): 780 x 1100 Допустимая нагрузка: 150 кг Цена около 29000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный тренажер Жим + Подтягивание Цена около 70000 руб. |
| Рисунок*. | Комплекс тренажеров "Спортивный павильон" Уличный комплекс тренажеров, находящихся под металлическим навесом с крышей, покрытой декоративной вагонкой Цена около 470000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер жим от груди Размеры (мм): 1080 x 780 x 1805 Допустимая нагрузка: 150 кг Цена около 29000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер гребной Размеры (мм): 1195 x 865 x 915 Цена около 27000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный тренажер Размеры (мм): 1025 x 785 x 1500 Цена около 26800 руб. |
| Рисунок*. | Теннисный стол Размеры (мм): 840 x 2700 x 1500 Материалы: металл, фанера Цена около 35000 руб. |
| Рисунок*. | Сетка игровая Размеры (мм): 2100 - 2430 x 8000 Материалы: металл, сетка Цена около 20000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 3217 x 3435 x 2630 Цена около 180000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 6040 x 1700 x 2630 Цена около 180000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 7280 x 6090 x 2630 Цена около 320000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 6265 x 3190 x 2960 Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Кольцо игровое на стойке Размеры (мм): 1000 x 1840 x 3320 Цена около 25000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 4620 x 3950 x 2650 (Н площадки = 1550) Цена около 120000 руб. |
| Рисунок*. | Уличный спортивный комплекс Размеры (мм): 5960 x 3350 x 3200 Цена около 160000 руб. |
| Рисунок*. | Ворота игровые Размеры (мм): 1960 x 870 x 1300 Материал: металл, порошковая краска, капрон Цена около 16000 руб. |
| Рисунок*. | Игровой комплекс Размеры (мм): 6900 x 3900 x 1600, Н площадок = 650 Материал: металл, дерево, канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, порошковая краска Цена около 200000 руб. |
| Рисунок*. | Ограждение для детских площадок Материал: металл Цена около 4000 руб. м/п |
| Рисунок*. | Ограждение для детских площадок Материал: металл Цена около 230 - 350 руб. (м(2)) |
| Рисунок*. | Ограждение для детских площадок Размеры (мм): 2000 x 1500 или 2500 x 1500 Материал: влагостойкая фанера высшего сорта Цена около 4000 руб./м(2) |
| Рисунок*. | Ограждение для детских площадок Размеры (мм): 600 x 2004 Материал: металл Цена около 5000 руб. |
| Рисунок*. | Ограждение для детских площадок Размеры (мм): 440 x 1200 Материал: фанера Цена около 5500 руб. |
| Рисунок*. | Резиновое покрытие Толщина покрытия: от 12 до 40 мм Фракция крошки: 2 - 3 мм Цена около 1500 руб./м(2) |
| Рисунок*. | Резиновое покрытие Толщина покрытия: от 12 до 40 мм Фракция крошки: 2-3 мм Цена около 2000 руб./м(2) |
| Рисунок*. | Резиновое покрытие Размеры (мм): 140 x 500 x 500 Материал: бетон с резиновой плитой Цена около 1500 руб. |
| Рисунок*. |  |
| Ограждение хоккейной площадки | Спортивная площадка Стоимость расчетная |
| Рисунок*. | Рисунок*. |
| 2. Устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров |  |
| Рисунок*. | Парковочная решетка Цена около 500 - 1500 руб./ м(2) Рисунок*. |
| Рисунок*. | Стойка велосипедная оцинкованная Размеры (мм): 2880 x 880 x 920 Цена около 18000 руб. Рисунок*. |
| Рисунок*. | Обустройство контейнерных площадок Стоимость расчетная Рисунок*. |
| 3. Озеленение территорий |  |
| Рисунок*. | Озеленение территорий Стоимость расчетная Рисунок*. |
| Рисунок*. | Примерный образец топиарных фигур и декоративных элементов Рисунок*. |

Приложение № 8 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017  №  100

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования муниципального образования Ивановский сельсовет на 2018-2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ - оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории;

б) трудовое участие - безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озеленения территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства;

в) финансовое участие - дополнительное привлечение средств внебюджетных источников заинтересованных лиц, которые согласовываются индивидуально в рамках муниципальной программы;

г) общественная комиссия муниципального образования Ивановский сельсовет по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - общественная комиссия) - комиссия, созданная для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района.

2. Порядок и форма участия (трудовое, финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства.

Предполагается возможность дополнительного привлечения средств внебюджетных источников - заинтересованных лиц - на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом необходимо в качестве приложения к такому отчету представлять фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет не позднее 5 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При принятии решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.Условия аккумулирования  и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, включенных в дополнительный перечень, и выбора формы финансового участия, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет – Администрации муниципального образования.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией, его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация муниципального образования заключает в срок не более 3 рабочих дней с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

3.3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с федеральным законодательством, а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти календарных дней с момента подписания соглашения.

3.5. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 3.4 настоящего Приложения, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

При этом перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривают выполнение работ из дополнительного перечня с долей финансового участия, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Приложения.

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов.

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации муниципального образования как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке объемов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.8. Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет обеспечивает еженедельное опубликование на официальном интернет-портале Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет еженедельно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 9 к Приложению к Решению Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района от  28.11.2017   №  100

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района на 2018-2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом общественных обсуждений, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района на 2018-2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Порядок).

2. В настоящем постановлении используются следующие основные понятия: «дворовая территория», «заинтересованные лица» используются в значении, установленном Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, а также следующие основные понятия:

- общественные территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района (территории общего пользования) - территории, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий (далее - территории).

3. Утверждение дизайн-проекта осуществляется лицами, уполномоченными в установленном законом порядке заинтересованными лицами на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, и членом общественной комиссии, уполномоченным на утверждение дизайн-проекта.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и территорий общего пользования, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных объемов бюджетных ассигнований.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

7. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом поступивших предложений.

Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории или территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн-проекта;

- согласование дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц;

- передача согласованного дизайн-проекта лицу, уполномоченному общественной комиссией, для утверждения.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий трех календарных дней с момента его получения, и представить согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае неурегулирования замечаний, передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

__________________________________________________________